|  |  |
| --- | --- |
| planeación | |
| Actividades | costo |
| Acta de inicio | 492 |
| Definición del ciclo de vida | 376 |
| Plan del proyecto | 13776 |

|  |  |
| --- | --- |
| Análisis | |
| Actividades | costo |
| Evaluar a los proveedores de requerimientos para la entrevista | 376 |
| Definir la estrategia de recolección de requerimientos | 376 |
| Generar el documento de la técnica de recolección de requerimientos | 164 |
| Aplicar la técnica de recolección de requerimientos | 164 |
| Elección del hosting | 376 |
| Gestión de los requerimientos | |
| Identificar los requerimientos funcionales | 376 |
| Identificar los requerimientos no funcionales | 376 |
| Priorizar los requerimientos | 492 |
| Asignar roles. | 984 |
| Asignar equipo desarrollador de los requerimientos del software. | 984 |
| Gestión de cambios en los requerimientos | 492 |
| Gestión de la trazabilidad de los requerimientos. | 492 |
| Verificación | 492 |

|  |  |
| --- | --- |
| Diseño | |
| Actividades | costo |
| Diagramas de caso de uso | 1440 |
| Diagramas de secuencia | 1440 |
| Diagramas de clase | 360 |
| Diagrama E-R | 360 |
| Diagrama relacional | 360 |
| Mapa de navegación | 360 |
| Maquetación | 720 |
| Contenido publicitario | 2160 |
| Verificación | 984 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codificación | | |
| Codificación base de datos | 1712 | |
| Generar diccionario de datos | 856 | |
| FrondEnd | | |
| Módulo de inicio | | 296 |
| Módulo de historias | | 296 |
| Módulo de adopciones | | 592 |
| Módulo formato de adopciones | | 592 |
| Módulo de donaciones | | 592 |
| Módulo de eventos | | 592 |
| Módulo de contactos | | 592 |
| Módulo de regístrate | | 592 |
| Módulo de conócenos | | 592 |
| Módulo de login | | 592 |
| BackEnd | | |
| Módulo de usuarios(CRUD) | | 1184 |
| Módulo de historias(CRUD) | | 1184 |
| Módulo de adopciones(CRUD) | | 1184 |
| Módulo de eventos(CRUD) | | 1184 |
| Módulo de contáctanos(CRUD) | | 1184 |
| Módulo de especies(CRUD) | | 592 |

Esperanza Animal

|  |  |
| --- | --- |
| Implementación | |
| subir el sitio al hosting | 380 |
| Carta de aceptación | 492 |
| Entrega de documentación y presentación | 2176 |
| Capacitación del personal a administrar el sitio | 592 |

|  |  |
| --- | --- |
| pruebas | |
| Prueba unitarias | 456 |
| Prueba módulo usuarios | 456 |
| Prueba módulo historias | 456 |
| Prueba módulo adopciones | 456 |
| Prueba módulo eventos | 456 |
| Prueba módulo contáctanos | 456 |
| Prueba módulo formato de adopciones | 456 |